## Slide 1
APC PORTAL
Chúng ta xây gì
và mỗi người làm gì?
Team kickoff • 01/09–15/10/2026
Hiểu dự án • Hiểu công nghệ • Bắt đầu đúng việc
Notes: Mở đầu ngắn: hôm nay chúng ta không học toàn bộ kỹ thuật. Mục tiêu là để mỗi người hiểu sản phẩm, phần mình sở hữu và cách phối hợp với người tiếp theo.
[Sources]
- imgs/hero-isometric-concept.png
- apps/web/public/assets/home/00-apc-logo.png

## Slide 2
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Buổi kickoff cần chốt bốn việc
APC PORTAL
02
01
Dự án giải quyết vấn đề gì?
02
Sản phẩm cuối cùng hoạt động ra sao?
03
Tôi sở hữu đầu ra nào?
04
Tôi bắt đầu từ đâu và phối hợp với ai?
Notes: Nói rõ kỳ vọng của buổi kickoff. Nếu cuối buổi ai vẫn chưa biết mình làm gì hoặc phải hỏi ai, deck chưa hoàn thành nhiệm vụ.
[Sources]
- Nội dung do nhóm dự án cung cấp.

## Slide 3
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Thông tin APC đang nằm ở quá nhiều nơi
APC PORTAL
03
•
Fanpage và email
•
Google Forms
•
UMTOJ
•
Website từng sự kiện
APC Portal trở thành nguồn thông tin chính thức và tập trung.
Notes: Portal không thay thế fanpage hay email. Những kênh đó vẫn dùng để phân phối thông tin, nhưng sẽ dẫn người dùng về một nguồn dữ liệu chính thức.
[Sources]
- docs/00-project-charter.md — Bối cảnh và tuyên bố vấn đề
- apps/web/public/assets/home/02-apc-students-working.png

## Slide 4
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
APC Portal có ba khu vực sử dụng
APC PORTAL
04
01
Công khai
Giới thiệu APC
Tin tức • Sự kiện
Dự án • Gia nhập
02
Thành viên
Hồ sơ cá nhân
Lịch hoạt động
Tài liệu nội bộ
03
Quản trị
Nội dung • Tuyển
Thành viên • Quyền
Theo dõi vận hành
Notes: Giải thích đây là ba khu vực của cùng một sản phẩm, không phải ba dự án độc lập. Giai đoạn hiện tại chưa làm hết mọi chức năng của khu vực thành viên.
[Sources]
- docs/01-prd.md — Tổng quan sản phẩm

## Slide 5
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Tài liệu mô tả full MVP; kế hoạch 15/10 chỉ làm một phần
APC PORTAL
05
TẦM NHÌN MVP
Portal công khai + thành viên + quản trị
•
Hồ sơ và tài liệu thành viên
•
Đăng ký, điểm danh sự kiện
•
Audit và vòng đời dữ liệu
01/09–15/10/2026
Nền tảng + nội dung công khai + tuyển
•
Database, auth và phân quyền
•
Tin tức, sự kiện, dự án
•
Form gia nhập và CMS admin
Notes: Nhấn mạnh: PRD là tầm nhìn sản phẩm, còn Excel là phạm vi thực thi hiện tại. Không được hiểu rằng nhóm phải hoàn thành toàn bộ 29 user flow trước 15/10.
[Sources]
- docs/01-prd.md
- docs/05-feature-catalog.md
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Bảng nhiệm vụ

## Slide 6
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Chúng ta không bắt đầu từ số 0
APC PORTAL
06
ĐÃ CÓ
•
Trang chủ React
•
Fastify /health
•
PostgreSQL • Mailpit • MinIO
•
Lint • test • build cơ bản
CẦN XÂY
Database nghiệp vụ, đăng nhập, API nội dung, CMS và quy trình gia nhập.
Notes: Cho cả đội cảm giác dự án đã có nền. Trang chủ và môi trường local đã sẵn; phần việc còn lại là biến giao diện tĩnh thành sản phẩm có dữ liệu và nghiệp vụ.
[Sources]
- README.md — Trạng thái hiện tại
- design-reference/homepage/preview-full.png
- docs/06-architecture.md

## Slide 7
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Repository được tổ chức theo monorepo TypeScript
APC PORTAL
07
CẤU TRÚC HIỆN TẠI
apc-web-portal/
├─ apps/web React + Vite
├─ apps/api Fastify API
├─ packages/ Phần dùng chung khi thật sự cần
├─ docs/ Yêu cầu và luồng nghiệp vụ
├─ design-reference/
└─ compose.yaml Hạ tầng local
apps/web
Trang, component, hook và giao tiếp API phía trình duyệt.
apps/api
HTTP API, auth, phân quyền và nghiệp vụ phía server.
docs
Nguồn chuẩn để biết chức năng phải chạy thế nào và ai có quyền gì.
Notes: Giới thiệu nhanh vị trí code. Thành viên Frontend làm chủ yếu trong apps/web, Backend trong apps/api; trước khi làm nghiệp vụ phải đọc tài liệu liên quan trong docs.
[Sources]
- docs/06-architecture.md — Ranh giới mã nguồn
- pnpm-workspace.yaml

## Slide 8
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Đến 15/10, sản phẩm phải demo được một vòng hoàn chỉnh
APC PORTAL
08
Một sinh viên có thể…
•
Xem tin tức, sự kiện và dự án
•
Gửi đơn Gia nhập APC
•
Nhận xác nhận và kết quả
Một người quản trị có thể…
•
Đăng nhập đúng quyền
•
Quản lý nội dung và hồ sơ
•
Upload file, gửi email, kiểm tra staging
Điều kiện demo: dữ liệu lưu thật • quyền đúng • upload/email chạy • CI xanh • có staging
Notes: Chuyển từ danh sách chức năng sang kết quả người dùng. Đây là cách để mọi thành viên hiểu vì sao phần việc của mình tồn tại.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Bảng nhiệm vụ
- docs/08-handover.md

## Slide 9
PHẦN 02
Công nghệ đang dùng
trong APC Portal
Stack hiện có, phần sẽ bổ sung và cách các thành phần nối với nhau.
APC PORTAL
09
Notes: Dùng slide này làm điểm nghỉ. Phần tiếp theo không cố dạy công nghệ từ đầu, mà giải thích mỗi công nghệ nằm ở đâu trong luồng sản phẩm.
[Sources]
- outputs/apc-portal-kickoff/assets/apc-portal-tech-illustration.png — generated with built-in image_gen

## Slide 10
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Luồng xử lý cơ bản của một request
APC PORTAL
10
1
Người dùng
Bấm nút
2
Frontend
React + Vite
3
Backend
Fastify + Zod
4
Dữ liệu
PostgreSQL
File → MinIO • Email thử nghiệm → Mailpit
Notes: Đi từ trái sang phải. Frontend nhận thao tác, Backend kiểm tra quy tắc, Database lưu dữ liệu. File và email là hai nhánh hỗ trợ.
[Sources]
- docs/06-architecture.md

## Slide 11
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Stack đang được cài trong repository
APC PORTAL
11
Runtime
Node.js 22
Chạy API, scripts và tooling
Workspace
pnpm 10
Quản lý web + api trong cùng repo
Frontend
React 19 • Vite 8 • Tailwind 3
Giao diện và build web
Backend
Fastify 5 • Zod 4 • pg 8
API, validate và kết nối PostgreSQL
Quality
Vitest 4 • Oxlint
Test và lint tự động
Local infra
PostgreSQL 17 • Mailpit • MinIO
Dữ liệu, email thử và file
Chưa cài/chưa chốt: React Router, ORM (Prisma hoặc Drizzle), session/JWT và thư viện hash mật khẩu.
Notes: Đây là danh sách theo package.json và compose hiện tại. Phân biệt rõ công nghệ đã cài với công nghệ nằm trong kế hoạch Sprint 1.
[Sources]
- package.json
- apps/web/package.json
- apps/api/package.json
- compose.yaml

## Slide 12
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Frontend: React, TypeScript, Vite và Tailwind
APC PORTAL
12
React
Chia trang thành component
TypeScript
Giảm lỗi khi truyền dữ liệu
Vite + Tailwind
Chạy nhanh và giữ giao diện nhất quán
RÚT GỌN TỪ HomePage.tsx
export function HomePage() {
return (
<main>
<HeroSection />
<NewsSection />
</main>
)
}
Mỗi section là một phần việc có thể phát triển và kiểm tra riêng.
Notes: Không cần giải thích JSX sâu. Chỉ chỉ ra rằng trang lớn được ghép từ phần nhỏ, nhờ vậy FE-2 hay FE-3 có thể sở hữu một nhóm màn hình.
[Sources]
- apps/web/src/pages/home/HomePage.tsx
- apps/web/package.json

## Slide 13
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Frontend sẽ mở rộng từ một trang chủ sang nhiều route
APC PORTAL
13
/
Trang chủ
Đã có
/tin-tuc
Danh sách và chi tiết tin
FE-2
/su-kien
Danh sách và chi tiết sự kiện
FE-2
/du-an
Danh sách và chi tiết dự án
FE-3
/gia-nhap
Form ứng tuyển
FE-3
/login
Đăng nhập
FE-1
/admin
CMS và duyệt hồ sơ
FE-4
FE-1 tạo router và layout trước; các trang còn lại mới có khung để tích hợp.
Notes: Dùng route để giải thích dependency Frontend. FE-2 và FE-3 có thể chuẩn bị UI, nhưng router/layout chung do FE-1 mở đường.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — FE1 đến FE7
- docs/04-sitemap.md

## Slide 14
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Backend: Fastify nhận request và trả JSON
APC PORTAL
14
CODE HIỆN CÓ • app.ts
const app = Fastify()
app.get('/health', async () => ({
status: 'ok',
service: 'apc-api',
}))
GET
Hành động đọc dữ liệu
/health
Địa chỉ API
JSON
Kết quả trả về cho Frontend
Frontend có thể ẩn nút, nhưng Backend vẫn phải kiểm tra quyền.
Notes: Dùng endpoint health đang có làm ví dụ. Sau này news, events hay applications cũng là các endpoint với dữ liệu và quyền phức tạp hơn.
[Sources]
- apps/api/src/app.ts
- apps/api/package.json

## Slide 15
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Database Sprint 1 cần sáu nhóm dữ liệu nền
APC PORTAL
15
user
Tài khoản và hồ sơ cơ bản
role
Vai trò và quyền truy cập
news
Tin tức và trạng thái công bố
event
Ngày, địa điểm và chuyên mục
project
Mô tả, công nghệ và hình ảnh
membership_application
Đơn gia nhập và trạng thái xử lý
ORM/migration vẫn cần chốt giữa Prisma và Drizzle trước khi BE-1 triển khai.
Notes: Đây là schema mức khái niệm trong kế hoạch Sprint 1, chưa phải ERD cuối. BE-1 phải chốt ORM, quan hệ và migration rồi chia sẻ ERD ngắn cho nhóm.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — BE1
- docs/01-prd.md — Mô hình dữ liệu nghiệp vụ

## Slide 16
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Zod validate config và dữ liệu đầu vào
APC PORTAL
16
RÚT GỌN TỪ config.ts
const environmentSchema = z.object({
API_PORT: z.coerce.number()
.int().positive().default(3000),
DATABASE_URL: z.string(),
})
•
Cổng API phải là số nguyên dương
•
Thiếu giá trị thì dùng mặc định 3000
•
Cấu hình sai: dừng sớm và báo lỗi rõ
Hiện dùng cho environment; sẽ tái dùng cho request schema.
Notes: Liên hệ Zod với form và API: dữ liệu phải được kiểm tra ở ranh giới. Frontend kiểm tra để hỗ trợ người dùng; Backend kiểm tra để bảo vệ hệ thống.
[Sources]
- apps/api/src/config.ts
- apps/api/package.json

## Slide 17
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Đăng nhập và phân quyền là hai bước khác nhau
APC PORTAL
17
1. Login
Email/mật khẩu gửi tới POST /auth/login
2. Xác thực
Verify mật khẩu đã hash; tạo session hoặc JWT
3. Nhận diện
/auth/me trả user và vai trò hiện tại
4. Kiểm quyền
Middleware cho phép hoặc trả 403
Authentication: bạn là ai? • Authorization/RBAC: bạn được làm gì?
Notes: Giải thích rõ auth và RBAC để FE-1, FE-4 và BE-2 dùng chung khái niệm. FE có route guard để điều hướng; API vẫn là nơi quyết định cuối cùng.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — BE3, BE4, FE2
- docs/02-roles-permissions.md

## Slide 18
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
PostgreSQL, MinIO và Mailpit có ba mục đích riêng
APC PORTAL
18
DB
PostgreSQL
User, vai trò, tin tức, sự kiện, hồ sơ
FILE
MinIO
Ảnh bài viết, ảnh dự án và tệp upload
MAIL
Mailpit
Nhận email thử nghiệm trên máy local
Mailpit không gửi email thật ra Internet.
Notes: Giải thích bằng loại dữ liệu. PostgreSQL giữ dữ liệu có quan hệ, MinIO giữ file lớn, Mailpit chỉ là hộp thư thử nghiệm cho môi trường local.
[Sources]
- compose.yaml
- docs/07-local-development.md

## Slide 19
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Các API chính trong kế hoạch hiện tại
APC PORTAL
19
/auth
login • logout • me
BE-2
/news
list • detail • create • update • delete
BE-3
/events
list • detail • CRUD
BE-3
/projects
list • detail • CRUD
BE-3
/upload
multipart → MinIO → URL/key
BE-1
/applications
submit • list • approve • reject
BE-2
CRUD = Create • Read • Update • Delete. Các route ghi dữ liệu phải kiểm tra quyền ở Backend.
Notes: Đây là surface API lấy từ Excel, chưa phải hợp đồng OpenAPI cuối. BE và FE cần chốt field, trạng thái lỗi và response trước khi tích hợp.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — BE3 đến BE10

## Slide 20
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Vì sao local chỉ đưa hạ tầng vào Docker?
APC PORTAL
20
ĐƯA VÀO DOCKER
PostgreSQL
Mailpit
MinIO
Cần đúng phiên bản, port, volume và health check trên mọi máy.
CHẠY TRỰC TIẾP
React/Vite
Fastify
Thay đổi liên tục; chạy ngoài container giúp hot reload, debug và đọc log đơn giản hơn.
Notes: Nói rõ Docker hoàn toàn có thể chạy web và API. Cấu hình hiện tại chọn tách code ra ngoài container để phát triển local nhanh; đây là suy luận từ cấu hình, chưa phải ADR chính thức.
[Sources]
- package.json
- compose.yaml
- scripts/compose.mjs
- docs/06-architecture.md

## Slide 21
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Cách dự án đang chạy trên máy thành viên
APC PORTAL
21
MÁY CỦA THÀNH VIÊN
React + Vite
:5173
Fastify API
:3000
DOCKER COMPOSE
PostgreSQL
:5432
Mailpit
:8025
MinIO
:9000
Notes: Đây là slide giải thích riêng về Docker. Web và API chạy bằng Node trên máy; Docker Compose chỉ giữ các dịch vụ nền. Khi lên staging/production, web và API có thể được container hóa sau.
[Sources]
- package.json
- compose.yaml
- docs/07-local-development.md

## Slide 22
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Cấu hình PostgreSQL trong Docker Compose
APC PORTAL
22
CODE HIỆN CÓ • compose.yaml
services:
postgres:
image: postgres:17-alpine
ports:
- "127.0.0.1:5432:5432"
volumes:
- postgres_data:/var/lib/postgresql/data
image
Phiên bản môi trường
ports
Cầu nối vào container
volume
Giữ dữ liệu khi container tắt
pnpm infra:up → bật hạ tầng
Notes: Không đọc từng ký tự YAML. Chỉ giải thích image, port và volume. Nhấn mạnh 127.0.0.1 nghĩa là dịch vụ local không mở công khai ra mạng.
[Sources]
- compose.yaml
- package.json

## Slide 23
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Quy trình chạy dự án trên máy local
APC PORTAL
23
CÀI LẦN ĐẦU
corepack enable
pnpm install
Copy-Item .env.example .env
pnpm infra:up
pnpm dev
HẰNG NGÀY
pnpm infra:up
pnpm dev
# Trước khi mở PR
pnpm check
# Khi kết thúc
pnpm infra:down
infra:down không xóa volume. Không dùng down -v nếu chưa chủ động muốn xóa dữ liệu local.
Notes: Dừng ở các lệnh cần nhớ. URL local chi tiết nằm trong README và docs/07. Mỗi thành viên nên tự chạy quickstart trên máy mình.
[Sources]
- README.md
- docs/07-local-development.md
- package.json

## Slide 24
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Bốn quyết định kỹ thuật cần chốt trước khi đi sâu
APC PORTAL
24
01
ORM/migration
Prisma hay Drizzle
BE-1 + Tech Lead
02
Phiên đăng nhập
Session cookie hay JWT
BE-2 + FE-1
03
Hash mật khẩu
Argon2 hay bcrypt
BE-2
04
Staging
VPS/cloud, domain, TLS và cách build image
OP-1 + Tech Lead
Các quyết định trên cần được ghi bằng issue hoặc ADR trước khi triển khai phần liên quan.
Notes: Đây là các quyết định còn mở được ghi trong Architecture và kế hoạch. Chốt sớm để tránh BE và FE triển khai theo hai giả định khác nhau.
[Sources]
- docs/06-architecture.md — Quyết định còn mở
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx

## Slide 25
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Mỗi PR tự chạy lint, type-check, test và build
APC PORTAL
25
ci.yml + package.json
- name: Verify repository
run: pnpm check
"check": "pnpm lint &&
pnpm typecheck &&
pnpm test &&
pnpm build"
1
Lint
Quy ước và lỗi code
2
Type-check
Kiểu dữ liệu
3
Test
Hành vi quan trọng
4
Build
Có thể đóng gói
Notes: CI không thay thế review, nhưng giúp review tập trung vào logic thay vì lỗi cơ bản. PR đỏ thì chưa merge.
[Sources]
- .github/workflows/ci.yml
- package.json
- CONTRIBUTING.md

## Slide 26
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Ví dụ: luồng dữ liệu của trang Tin tức
APC PORTAL
26
VÍ DỤ MINH HỌA — route chưa được triển khai
FE-2
Gọi /news
Hiển thị danh sách
BE-3
Xử lý API
Kiểm tra và trả JSON
BE-1
Schema news
Lưu dữ liệu đúng cấu trúc
OP-2
Kiểm thử
Loading • lỗi • kết quả
fetch('/news') → app.get('/news') → SELECT ... FROM news
Notes: Dùng ví dụ tin tức để nối phần công nghệ với phân công. FE có thể dựng giao diện bằng dữ liệu mẫu, nhưng tính năng chỉ xong khi API, database và kiểm thử cùng hoàn tất.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — BE1, BE5, FE3, IN4
- Code trên slide là minh họa tương lai, không phải code hiện có

## Slide 27
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Luồng Gia nhập APC nối Frontend, Backend, email và CMS
APC PORTAL
27
1. Điền form
FE-3 validate từng trường
2. Nộp đơn
POST /applications
3. Lưu hồ sơ
BE-2 + PostgreSQL
4. Gửi email
Mailpit khi chạy local
5. Duyệt
FE-4 CMS approve/reject
BE-10 phụ thuộc RBAC (BE-4) và email (BE-9); FE-6 chỉ hoàn tất khi API submit chạy ổn định.
Notes: Dùng luồng này để giải thích dependency có ý nghĩa nghiệp vụ, không chỉ là mã task. Đây là một trong các vòng demo chính vào cuối giai đoạn.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — BE9, BE10, FE6, FE7
- docs/03-user-flows.md — Luồng Gia nhập APC

## Slide 28
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Chín thành viên, ba nhóm trách nhiệm
APC PORTAL
28
BACKEND
Thiên • BE-1
Minh • BE-2
Khương • BE-3
FRONTEND
Huỳnh • FE-1
Gia Bảo • FE-2
Đăng Nghĩa • FE-3
Hoàn Phúc • FE-4
HẠ TẦNG / QA
An Khang • OP-1
Tiến Bảo • OP-2
Notes: Giới thiệu tên theo nhóm trước, chưa đi vào từng task. Mỗi mã là một vùng trách nhiệm; không chỉ là chức danh.
[Sources]
- Danh sách thành viên do người dùng cung cấp
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Thành viên

## Slide 29
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Phân công Backend
APC PORTAL
29
BE-1
Phạm Đăng Hoàng Thiên
DB • Seed • Upload
PostgreSQL • ORM • MinIO
BE1 • BE2 • BE8
BE-2
Trương Phúc Minh
Auth • RBAC • Email • Tuyển
Fastify • Zod • Mailpit
BE3 • BE4 • BE9 • BE10
BE-3
Phan Anh Khương
API tin • sự kiện • dự án
Fastify • REST • PostgreSQL
BE5 • BE6 • BE7
Notes: Thiên xây nền dữ liệu; Minh giữ tài khoản, quyền và quy trình gia nhập; Khương cung cấp các API nội dung. Nhấn vào đầu ra, không chỉ nhắc tên công nghệ.
[Sources]
- Danh sách thành viên do người dùng cung cấp
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Thành viên và Bảng nhiệm vụ

## Slide 30
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Phân công Frontend
APC PORTAL
30
FE-1
Lương Huỳnh
Router • Layout • Auth UI • Component
React • TypeScript • Tailwind • API FE1 • FE2 • FE9
FE-2
Nguyễn Gia Bảo
Trang Tin tức • Sự kiện
React • TypeScript • Tailwind • API FE3 • FE4
FE-3
Lê Đăng Nghĩa
Trang Dự án • Form Gia nhập
React • TypeScript • Tailwind • API FE5 • FE6
FE-4
Huỳnh Hoàn Phúc
CMS Admin • Test Frontend
React • TypeScript • Tailwind • API FE7 • FE8
Notes: Huỳnh chuẩn bị khung chung; Gia Bảo và Đăng Nghĩa làm các luồng public; Hoàn Phúc làm CMS và test. Người làm trang vẫn phải phối hợp với người cung cấp API.
[Sources]
- Danh sách thành viên do người dùng cung cấp
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Thành viên và Bảng nhiệm vụ

## Slide 31
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Phân công Hạ tầng/QA và phần APC duyệt
APC PORTAL
31
OP-1
Đặng Phúc An Khang
CI • Staging • Backup
GitHub Actions • Docker • VPS
IN1 • IN2 • IN3
OP-2
Nguyễn Tiến Bảo
QA • E2E • Nội dung • Docs
Checklist • test luồng • tài liệu
IN4 • CT2 • DOC1
APC/CLB chịu trách nhiệm duyệt nội dung, hình ảnh và dữ liệu thật trước khi công bố.
Notes: Nhấn mạnh QA không phải người kiểm tra sau cùng. OP-2 phối hợp từ lúc có user flow; OP-1 bảo đảm code có thể chạy, triển khai và khôi phục.
[Sources]
- Danh sách thành viên do người dùng cung cấp
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Thành viên
- docs/08-handover.md

## Slide 32
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Kế hoạch từ 01/09 đến deadline 15/10
APC PORTAL
32
1
01–12/09
NỀN TẢNG
DB • Auth • Router
CI • Duyệt trang chủ
2
15–26/09
NỘI DUNG
CMS API
Trang public
3
29/09–10/10
QUẢN TRỊ
CMS admin
Form Gia nhập
4
13–15/10
CHỐT
Staging • QA
Backup • Bàn giao
Deadline cứng: 15/10/2026
Notes: Chỉ nói mục tiêu của từng chặng, không đọc từng task. Dùng Excel cho danh sách chi tiết.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Quy ước & Điều phối và Bảng nhiệm vụ

## Slide 33
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Sprint 1 phải mở được năm nút chặn
APC PORTAL
33
BE1
Database
Thiên
BE3
Đăng nhập
Minh
FE1
Router
Huỳnh
IN1
CI
An Khang
CT1
Duyệt UI
APC
BE3 bắt đầu sau khi BE1 đủ nền database.
Không bắt đầu task khi dependency chưa Xong.
Notes: Năm nút chặn là cách dễ nhớ của Sprint 1. Auth phụ thuộc database; các trang sau phụ thuộc router và API.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Chi tiết Sprint 1 và Quy ước & Điều phối

## Slide 34
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Sau nền tảng, đội chuyển sang nội dung và quản trị
APC PORTAL
34
SPRINT 2 • 15–26/09
API + trang public
•
RBAC
•
News / Events / Projects API
•
Upload và email
•
Trang Tin tức và Sự kiện
SPRINT 3 • 29/09–10/10
CMS + quy trình Gia nhập
•
Trang Dự án
•
Form Gia nhập APC
•
CMS admin
•
Duyệt/từ chối đơn và nội dung thật
13–15/10: staging • QA/E2E • backup/restore • bàn giao
Notes: Sau Sprint 1, công việc chuyển từ nền tảng sang các luồng nhìn thấy được. Sprint 2 mở API và public pages; Sprint 3 nối CMS và tuyển thành viên.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Bảng nhiệm vụ và Quy ước & Điều phối

## Slide 35
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Quy trình làm một task trong repo
APC PORTAL
35
1
Nhận task
2
Tạo branch
3
Code + tự test
4
Mở PR
5
Review + CI
6
Merge + cập nhật sheet
XONG = code chạy + test tối thiểu + pnpm check xanh + 1 review + sheet cập nhật
Notes: Giải thích Definition of Done. Viết code xong chưa phải hoàn thành; đầu ra phải kiểm tra được, review được và người tiếp theo dùng được.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Quy ước & Điều phối
- CONTRIBUTING.md

## Slide 36
APC PORTAL • TEAM KICKOFF
Quy ước phối hợp và xử lý blocker
APC PORTAL
36
01
Kẹt quá nửa ngày
Chuyển trạng thái Blocked và ghi lý do.
02
Check-in hai lần/tuần
Cập nhật trạng thái trước buổi họp.
03
P0 trước P1
Không mở thêm việc khi nút chặn chưa xong.
04
Không push thẳng main
Mỗi thay đổi đi qua PR, review và CI.
Notes: Tạo văn hóa báo sớm. Blocked không phải thất bại; im lặng khiến dependency bị trễ mới là rủi ro.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Quy ước & Điều phối
- CONTRIBUTING.md

## Slide 37
BẮT ĐẦU NGAY
Bốn việc sau buổi kickoff
01
Mỗi người chạy được dự án local
Ngày mai
02
Chốt reviewer cho task Sprint 1
Hôm nay
03
BE1 • FE1 • IN1 mở branch/PR đầu tiên
Trước 05/09
04
APC chốt nội dung và giao diện trang chủ
05/09
Mục tiêu sau cùng: mỗi người biết đầu ra của mình và người đang chờ đầu ra đó.
Notes: Kết thúc bằng hành động, không kết thúc bằng cảm ơn. Chốt người làm, deadline và kênh cập nhật ngay sau buổi họp.
[Sources]
- APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx — Chi tiết Sprint 1
- Danh sách thành viên do người dùng cung cấp